项目编号：FDCS201101

复旦大学计算机科学技术学院科研信息管理系统

软件采购项目

招

标

文

件

招标单位：复旦大学计算机科学技术学院

招标日期：二〇一一年十二月十四日

复旦大学计算机科学技术学院科研信息管理系统

软件采购项目招标文件

一、项目名称： 复旦大学计算机科学技术学院科研信息管理系统软件采购项目。

二、招标要求：

1、招标内容：复旦大学计算机科学技术学院科研信息管理系统软件。

根据《计算机科学技术学院科研信息管理系统需求分析报告》（以下简称需求分析报告，见附件）所述，实现相关功能和界面要求，并能够支持计算机科学技术学院岗位考核科研部分，做好系统的开发、建设、维护、升级。

2、招标流程：

2011年12月14日起至计算机科学技术学院网站下载招标文件。

投标书提供截止时间：2011年12月27日中午12：30，地址：张江校区计算机科学技术学院办公楼一楼会议室。（逾期取消投标资格）

2011年12月27日中午12：30在张江校区计算机学院办公楼一楼会议室召开评标会。

3、投标要求：

（1）对科研信息管理系统的开发、建设、维护、升级提出建设思路。

（2）对《需求分析报告》中所述各项功能提出实现描述。

（3）样品提供：即演示系统初步框架。

（4）提出信息系统分阶段开发建设的目标时间节点。

（5）提出信息系统分阶段开发建设的报价单及总价。该价格中应包含一切沟通、开发、建设、修改、维护费用。暂不包含升级功能实现费用。

（6）科研信息管理系统需求分析见附件。

（7）有关承诺书：产品质量、交付使用承诺书、维护服务承诺书等。

（8）投标书一式三份（一份正本，二份副本），封袋内应有投标单位法人委托书、营业执照复印件、身份证复印件等。封袋要加盖骑缝章。开标时带好法人委托书和本人身份证原件。

（9）评标前各投标单位将有10分钟陈述时间并回答提问。

三、进度安排及售后服务要求：

1、中标单位应按规定的时间节点完成系统软件开发建设任务，交由计算机科学技术学院党政领导班子审核，并根据要求修改和维护。

2012年3月1日前提供系统初级版本，交由科技办公室审核提出修改意见； 3月20日前提交第二版，交由科技办公室审核提出修改意见；4月10日前提交第三版，经科技办公室审核通过后，交由计算机科学技术学院党政领导班子联席会议审议提出修改意见；4月30日前提交第四版，交由计算机科学技术学院党政领导班子联席会议审议通过后正式投入使用。

2、售后服务要求：保证系统的修正、完善和维护。使用过程中发现错误，2天内完成修正；使用过程中发现需改进之处，两周内完成改进；保证系统24小时正常运行，定期进行系统数据备份，若数据损坏，随时可实现数据恢复。

四、违约责任：

1、延期交付：迟交时间超过1天，按合同金额的0.5%支付日赔偿金，最高赔偿金不超过合同金额的15%。如果中标方在达到最高赔偿金后仍不能交付，招标方有权终止合同，中标方在合同终止前仍应支付上述赔偿金。

2、质量不符：中标方对货物与合同要求不符负有责任，并应按以下一种或多种方法解决索赔事宜：

（1）修正系统缺陷，以达到合同规定的功能和性能，中标方应承担一切费用及风险，并负担招标方遭受的一切直接费用。

（2）中标方同意招标方拒收货物并把收货物的金额以合同规定的同类货币支付给招标方。中标方负担发生的一切损失和费用。

（3）招标方在中标方制作过程中有权随时抽检，如发现质量未达到要求，有权要求中标方改进。中标方如不接受或有意敷衍，招标方有权要求终止制作，进行整改，直到问题解决。如仍不能解决问题，招标方有权解除合同，另委托他人完成。

五、评标办法：

本项目招标本着“公开、公平、公正”的原则，由评标小组对各报价单位的投标内容进行综合评定，择优选择中标单位。

（1）投标单位的规模。

（2）合理的报价。

（3）样品的质量。

（4）售后服务。

（5）有关承诺等。

六、其它问题：

1、招标单位对未中标单位不予解释，不补偿制作报价书的费用，保留其报价书作为资料。

2、未中标单位应在评标结束后的三天内将样品收回，逾期招标单位有权对样品进行处理不做赔偿。

3、中标单位的样品由招标单位封样留存。

4、中标单位投标书即作为合同的附件俱有同等法律效力。

5、本招标文件的解释权归招标单位。

6、本项目报价不得超过人民币70万元。

特别说明：招标文件中产品的技术规格要求仅为招标的基本要求，各投标单位可在此基础上进行创新，但必须满足招标单位的使用要求。计算机科学技术学院作为使用单位，负责制定本次招标范围内的方案和使用要求，并拥有最终解释权。

询价单位：复旦大学计算机科学技术学院

询价日期：二〇一一年十二月十四日

联系人：何菁岚（科技办）

联系电话：13701830229